Załącznik Nr 26

do sprawozdania

za I półrocze 2013 r.

###### Wydatki na drogi publiczne gminne

###### Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – Zakup usług remontowych środki w kwocie 67.469,53 wydatkowano na:

- Remonty nawierzchni bitumicznych

a) Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami 
w ulicach:

- Św. Jana		- 25,85 m2				- Dworcowej		- 107,78 m2

- Paderewskiego	- 6,28 m2				- Polnej 		- 17,89 m2

- Frelichowskiego	- 12,63 m2				- Kopernika		- 4,74 m2

- Skargi 		- 28,03 m2				- Kościuszki 		- 17,33 m2

- Sienkiewicza	- 5,36 m2				- Hallera 		- 16,23 m2

- Szewskiej		- 14,05 m2				- Rynek Bednarski	- 4,28

b) Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z recyklera w ulicach:

- Kościuszki 		- 23,08 m2                         			- Górnej		- 43,13 m2

- Polnej		- 42,30 m2				- Szewskiej		- 70,30 m2

- Św. Jana 		- 11,12 m2

- Utrzymanie dróg gminnych

- Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych

Odnowiono oznakowanie poziome dróg - pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach:

- Sienkiewicza             		-    55,65 m2                        -  Dworcowej	            -    26,90 m2

- P. Skargi             			-    54,43 m2                        -  łącznik – targowisko  -  4,23 m2

- Szewskiej           			-    21,28 m2                 -  Paderewskiego      	-     43,58 m2

- Polnej                  			-    27,68 m2                 -  Kościuszki 		-     19,21 m2

- Frelichowskiego  			-    12,60 m2                          - Tumskiej       	-     36,21 m2

- Hallera          			-    57,83 m2                 - Chełmińskiej       	-     18,00 m2

-  Św. Jana             			-    46,03 m2                 - Chrobrego        	-   106,73 m2

- Broniewskiego			-    90,27 m2		  - Traugutta                -   111,74 m2

- Łokietka                                           -    26,00 m2                 - Sobieskiego	-     19,50 m2

- Jagiełły                			-     25,50 m2		  - Bema                      -    10,33 m2

- Mieszka I               -      8,70 m2				  - Łaziennej                -    8,00 m2

- Bulwar 1000-lecia (ścieżka rowerowa)	- 7,28 m2.

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach:

- P. Skargi             			-   15,99 mb

- Bydgoskiej           			-    42,24 mb

-  Hallera                     		-    15,51mb

- Chełmińskie Przedmieście - Polna  -    21,43mb

- Paderewskiego			-    2,40 mb.

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy  Konopnickiej - 4,70 mb.

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- Polnej                                        			-  21,00  mb

- Kościuszki                                			-  13,95  mb

Wyprostowano 28 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono wymieniono znaki drogowe:

- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Rybaki,

- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Bł. Juty,

- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana,

- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Górnej,

- 1 znak B-1 – „zakaz ruchu” wjazd do parku.

Zamontowano nowe słupki (w miejsce złamanych lub skradzionych) do znaków drogowych w ulicach:

- 1 słupek do znaku B-2 – „zakaz wjazdu” – ul. Rynek,

- 1 słupek do znaku A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – ul. Św. Jana

- 1 słupek do znaku D-6 – „przejście dla pieszych” – ul. P. Skargi

- 1 słupek do znaku B-21 – „zakaz skrętu w lewo” – ul. Kopernika

- Remonty cząstkowe nawierzchni chodników

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol – bruk na ulicach:

- Sikorskiego na wysokości posesji nr 24 o powierzchni 0,80 m2,

- Sikorskiego na wysokości posesji nr 35 o powierzchni 1,00 m2,

- Sikorskiego na wysokości posesji nr 37 o powierzchni 1,00 m2,

- Sienkiewicza na wysokości posesji nr 7 o powierzchni 2,50 m2,

- Łaziennej (uszkodzenie chodnika przez  sprzęt wykonujący roboty na placu zabaw) – 13,86m2.

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Paderewskiego i Szewską) o powierzchni 1,75 m2,

- ul. Dworcowa (przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana) o powierzchni 2,00 m2.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną na zimno:

- ul. Kościuszki – 0,40 m,

- ul. Polna – 0,40 m.

- Utrzymanie dróg o nawierzchni żużlowej

Nawieziono żużel w ilości 245,44 ton z Nordzucker na ulice:

- Malewskiego	– 11,48 ton,				- Piastowską 		– 3,00 tony,

- Turystyczną		– 19,00 ton,				- Słoneczną 		– 32,00 tony,

- Wryczy	 	– 16,00 ton,				- Kraszewskiego 	– 32,00 tony,

- Dorawy 		– 11,00 ton,				- Tretkowskiego 	– 20,00 ton,

- Sczepańskiego	– 14,00 ton,

- skrzyżowanie ul. Hiacyntowej z ul. Fiołkową – 10,00 ton

- skrzyżowanie ul. Dorawy z ul. Malewskiego – 15,00 ton

- skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Słoneczną – 46,96 ton

- drogę przy garażach ul. Polna – 15,00 ton

W miesiącu marcu wyrównano ulice: Słoneczną, Spacerową, część Turystycznej, Pułaskiego, Plażową, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Żeromskiego, Reymonta, Wagonową, Kolejową, Ładownia, buczek, i Górna.

W miesiącu kwietniu ulice: Słoneczną, część Turystycznej, Spacerową, Reja, Wagonową, Towarową, Szydzika, Wryczy, Groszkowskiego, Piastowską, Ładownia, część Fiołkowej, Trepkowskiego, Łokietka, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Jagiełły, Sobieskiego, Lipową, Buczek, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Żeromskiego, Reymonta, Pułaskiego odj. Górna.

Rozwieziono i rozścielono żużel na drogach o nawierzchni żużlowej w ulicach: Fiołkowej, Hiacyntowej, Tretkowskiego, Turystycznej, Letniskowej, Szczepańskiego, Dorawy, Wryczy, Słonecznej, Spacerowej. Pozostały żużel pozostawiono na ulicach w celu zasypywania nierówności w okresie późniejszym.

Wykonano modernizację nawierzchni jezdni ulicy Konopnickiej (odcinek od ul. Głowackiego do ul. Kochanowskiego) o długości 109,00 mb i powierzchni 790,00 mb.

Zakres robót obejmował wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żużlowo-kamiennej wraz z zagęszczeniem, ułożenie warstwy frezowi asfaltowych o grubości 5 cm wraz z załadowaniem oraz jednokrotnie utrwalenie powierzchni grysami i emulsją.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 6.369,83 wydatkowano na:

- transport 254,44 ton żużla na drogi gminne, tj. ulice: Malewskiego (11,48 ton), Piastowską (3 tony), Turystyczną (19 ton), Słoneczną (32 tony), Dorawy (11 ton), Trepkowskiego (20 ton), Szczepańskiego (14 ton), skrzyżowanie ul. Hiacyntowej z ul. Fiołkową (10 ton), skrzyżowanie ul. Dorawy z ul. Malewskiego (15 ton), skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul Słoneczną (46,96 ton), drogę przy garażach ul. Polna (15 ton),

- dostawę kamienia łamanego typu „melafir” w ilości 40 ton na drogę dojazdową do parkingu przy boisku „Orlik 2012” zlokalizowanym przy ul. Frelichowskiego,

- wykonanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Chełmińskiej (od ul. Rynek do ul. Rybaki).

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykup i wywłaszczenia.

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne dla Państwa Fabińskich w kwocie 35.041,00.