UMOWA NR  …..…../U/.........../

z dnia …………………..

zawarta w Chełmży pomiędzy:

Gminą  Miasta Chełmża z siedzibą w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2,

NIP 879-25-82-481, REGON 871118690

Reprezentowaną przez :

Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Krystyny Lulka - Skarbnika

zwaną dalej Zamawiającym,

a:

................................................................................................................................................

NIP: ……………..………..; REGON ………………….………

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr GKM.271.1.8.2017                        na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j z późn. zm.).

Postępowanie dotyczyło przedmiotu zamówienia o wartości większej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz.1579 t.j  z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zorganizowanie 
Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta Chełmża, zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania w okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 
31 grudnia 2021 r. oraz zarządzanie SPP w okresie trwania niniejszej umowy.

- Zorganizowanie i zarządzanie SPP będzie realizowane zgodnie z Uchwałą  Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat,

oraz Uchwałą  Nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat,

a w razie zmiany uchwały zgodnie z warunkami w niej określonymi.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

3.1  zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- zagospodarowanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w zakresie:

-	wykonania oznakowania pionowego i poziomego SPP,

-	wyposażenia SPP w automaty do sprzedaży biletów – parkomaty (minimum 10 szt),

b)	zapewnienie, montaż urządzeń oraz ww. oznakowania SPP zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymanie urządzeń i ww. oznakowania w należytym stanie technicznym w okresie funkcjonowania SPP, a także na żądanie Zamawiającego demontaż urządzeń, odtworzenie nawierzchni po zakończeniu okresu funkcjonowania SPP w 2021 r., a razie wcześniejszego zakończenia obowiązywania umowy - w terminie  określonym przez Zamawiającego,

c)	    zorganizowanie i uruchomienie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (BO SPP) zlokalizowanego w obszarze SPP lub bezpośrednim jej sąsiedztwie  i zapewnienie  funkcjonowania tego biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 900  do 1700  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym zatrudnienie niezbędnego personelu.

  - zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, tj. planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola czynności kontrolerów parkingowych i personelu biura SPP oraz wykonywanie tych czynności w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie SPP. Powyższe obejmuje w szczególności:

- czynności techniczno – eksploatacyjne zapewniające należyte utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń i oznakowania SPP,

- czynności techniczne i organizacyjne zapewniające należyte funkcjonowanie SPP i jej biura, w tym:

- czynności zapewniające działanie systemu informatycznego SPP,

- czynności pobierania i rozliczania opłat za parkowanie pojazdów w SPP,

- kontrolę przestrzegania regulaminu SPP przez jej użytkowników, a w przypadkach koniecznych podejmowanie regulaminowych działań korygujących,

- w sposób ciągły utrzymywanie czystości i porządku w obrębie SPP tj. zbieranie na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń stałych np. niedopałki papierosów, wyrzucone opakowania, liście, psie odchody oraz  usuwanie skutków gołoledzi i odśnieżanie miejsc parkowania pojazdów w sposób umożliwiający parkowanie.

3.3 Wdrożenie (od 03.04.2018 r.) i obsługa systemu rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego.

- Szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego SPP określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

### TERMINY

- Termin realizacji umowy:

- Termin rozpoczęcia          - w dniu podpisania umowy,

- Termin zakończenia	- 31 grudnia 2021 r.

- Strony ustalają, że  przedmiot zamówienia w zakresie zadań, o których mowa  w pkt. 1 ppkt. 1.1. – 1.5. Opisu Przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2.1 do SIWZ) należy wykonać od dnia zawarcia umowy do dnia 26 marca 2018 r.

- Uruchomienie Strefy Płatnego Parkowania winno nastąpić z dniem 3 kwietnia 2018 r.

§3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie całkowite szacunkowe brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w całym okresie jej realizacji określone jest jako iloczyn 
następujących czynników:

-	współczynnika prowizji Wykonawcy w procentach określonego przez Wykonawcę w ofercie oraz

-	przychodów szacunkowych całkowitych brutto Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie w SPP w okresie trwania umowy określone następującym wzorem:

###### W = Kp/100 x P [zł]

gdzie:

W	- wynagrodzenie całkowite szacunkowe brutto Wykonawcy [zł],

Kp	- współczynnik prowizji Wykonawcy [% ] (od P),

P	- przychody całkowite szacunkowe brutto Zamawiającego z  tytułu opłat    za parkowanie w SPP w okresie trwania umowy [zł]

równe  ..............................................................................................................złotych

(słownie złotych .........................................................................................................)

W tym należny podatek VAT w wysokości………………….. zł.

Współczynnik procentowy prowizji określony przez Wykonawcę w ofercie będzie obowiązywał w całym okresie trwania umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne obliczane za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania SPP po rozliczeniu przychodów Zamawiającego               z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w SPP w rozpatrywanym miesiącu.

Wynagrodzenie miesięczne brutto należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w rozpatrywanym miesiącu, wyrażone w postaci liczby dziesiętnej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, mianowanej w złotych, określone jest jako iloczyn następujących czynników:

-	współczynnika procentowego prowizji Wykonawcy (określonego zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1) oraz

-	przychodów brutto Zamawiającego uzyskanych w okresie rozpatrywanego miesiąca z tytułu opłat za parkowanie w SPP, określonych na podstawie miesięcznego rozliczenia przychodów Zamawiającego, przedłożonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Obliczone w powyższy sposób wynagrodzenie miesięczne brutto należne Wykonawcy uwzględnia (zawiera) VAT wg obowiązujących przepisów.

- Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za miesiące funkcjonowania SPP, w których Zamawiający uzyskał przychód.

- Wyklucza się dokonywanie zwrotów z kasy Zamawiającego dla Wykonawcy. Błędy natury księgowej należy uwzględniać w rozliczeniach przychodów Zamawiającego z następnych miesięcy.

- Do przychodów miesięcznych Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 nie zalicza się opłat dodatkowych, o których mowa art. 13f ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) pobranych na skutek czynności podejmowanych przez Zamawiającego - nie stanowią one podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 uwzględnione są wszystkie koszty                          i składniki niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności koszty związane ze zorganizowaniem i zarządzaniem SPP, takie jak koszty związane                  z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych, oznakowaniem i wyposażeniem SPP we wszelkie urządzenia i oprogramowanie, z uruchomieniem i obsługą usługi płatności za pomocą telefonu komórkowego, w tym prowizji, usuwaniem awarii, transmisją danych, zmianami lokalizacji parkomatów, zmianami 
w oprogramowaniu i urządzeniach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na dzień zawarcia umowy ze SIWZ wraz z załącznikami dotyczącymi zorganizowania i zarządzania SPP oraz wykorzystał wszelkie środki i informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości prac. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem niektórych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wyłączenie ulic z obszaru SPP na czas trwania imprez miejskich, lub innych zdarzeń, remontów, robót budowlanych nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.

§4

WARUNKI ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Wykonawca dokonuje nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu wpłat kwot przychodów z tytułu opłat za parkowanie w SPP, uzyskanych w okresie poprzedzającym wpłatę, na rachunek bankowy Gminy Miasto Chełmża nr rachunku: …………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do 10–go dnia roboczego następnego miesiąca przedłożyć Zamawiającemu rozliczenie przychodów brutto Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w SPP wniesionych przez użytkowników SPP w rozliczanym miesiącu sporządzone na podstawie dokumentów będących podstawą do określenia tych przychodów.

- Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w terminie przewidzianym na złożenie rozliczenia o którym mowa w ust. 3 na rachunek bankowy określony w ust. 2 kwotę wynikającą z rozliczenia, stanowiącą różnicę między kwotą przychodów brutto Zamawiającego uzyskanych w okresie rozpatrywanego miesiąca z tytułu opłat                    za parkowanie w SPP, a sumą dokonanych wpłat z bieżących przychodów jw. uzyskanych w okresie i z tytułu jak wyżej, skorygowaną o uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego kwoty wynikające z ewentualnych błędów księgowych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

- Zamawiający sprawdza i akceptuje przedłożone przez Wykonawcę rozliczenie przychodów lub wzywa Wykonawcę w formie pisemnej do dokonania niezbędnych uzupełnień, korekt oraz wyjaśnień, wyznaczając czas na ich złożenie nie dłuższy             niż pięć dni roboczych.

- Wykonawca będzie fakturował wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w rozpatrywanym miesiącu, obliczone w sposób określony w § 3 ust. 2, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego rozliczenia miesięcznego z rozpatrywanego miesiąca.

- Zamawiający będzie regulował poprawnie zafakturowane należności za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wyżej określone dokumenty rozliczeniowe                        na podstawie otrzymanych faktur, wystawionych przez Wykonawcę.

- Termin płatności wynagrodzenia za dany miesiąc ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata będzie wykonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami bankowymi.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP ….................................

§5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w  art. 147-151 ustawy Prawo zamówień publicznych na okres trwania umowy na kwotę w wysokości ………………………… zł stanowiącą 5% wynagrodzenia szacunkowego brutto.

- Zamawiający wymaga, aby wnoszone  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w tym gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy charakter. Wzór wymaganej gwarancji należytego wykonania umowy (bezwarunkowej) zawiera  załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie jw. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE I POZOSTAŁE OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o przeszkodach występujących w realizacji przedmiotu umowy, działaniach podjętych w celu ich usunięcia lub działaniach niezbędnych w tym celu ze strony Zamawiającego.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Wykonawca sfinansuje w całości czynności związane z realizacją umowy oraz wyposażenie i montaż parkomatów oraz pozostałych urządzeń, zapewni kompetentne kierownictwo i pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego pod względem jakościowym i terminowym wykonaniem umowy.

- Zamawiający ma prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie realizacji zadań́ wynikających z niniejszej umowy. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić́ upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią̨ pisemnych uwag i wskazówek Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac.                        W ramach kontroli Zamawiający ma prawo żądać dostępu do całej dokumentacji związanej z realizacją umowy oraz żądać udzielenia wszelkich wyjaśnień́                     i informacji.

- Po upływie okresu obowiązywania umowy urządzenia (parkomaty) o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 ppkt a)  zostaną̨ zdemontowane przez Wykonawcę̨                    a nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego na żądanie Zamawiającego.

- W przypadku nie wykonania demontażu, o którym mowa w ust. 6 w terminach,                   o których w nim mowa, Zamawiający może zdemontować urządzenia                                    na własny koszt i obciążyć Wykonawcę̨ kosztami demontażu i przechowania urządzeń́.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii parkomatów i innych urządzeń, niezwłocznie, lecz nie później niż:

    - w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii parkomatu, od chwili stwierdzenia awarii,

    - w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii w SPP.

- Zgłoszenia awarii dokonywane będą w formie mailowej na adres: ……………….

- Parkomaty i inne urządzenia montowane zamiennie za uszkodzone powinny być urządzeniami tego samego typu.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: ..................................................................................................................................

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach określonych w umowie jest: ..................................................................................................................................

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystawiania w swoim imieniu dowodów KP z tytułu pobierania opłat za parkowanie w SPP. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanych dowodów KP.

- Osobami upoważnionymi do wystawiania i podpisywania dowodów KP są:

a)     ...................................................................................................................... ,

b)	........................................................................................................................

16.  Zamawiający jest administratorem danych przechowywanych i przetwarzanych na urządzeniach w trakcie realizacji umowy.

17. Zamawiający oświadcza, że powierza Wykonawcy a Wykonawca oświadcza,                           że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych                                    i przetwarzanych w urządzeniach w związku z realizacją umowy.

18. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu.

19. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych oraz,                          że przygotował stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)    oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                              29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać́ urządzenia                          i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych                                   (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

20. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się przekazać́ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz trwale usunąć́ je ze swojego systemu informatycznego lub innych nośników.

§ 7

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj:

- koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia w szczególności nad właściwą realizacją usługi;

- obsługa biura SPP, parkomatów, urządzeń mobilnych w stałej sprawności

technicznej oraz sprawowanie kontroli wnoszenia opłat za parkowanie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 powinno trwać przez cały okres niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 8

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a ciążących na Wykonawcy, Strony ustalają następujące tytuły i wysokości kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w uruchomieniu SPP w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. c i d umowy,                           tj. w którym zorganizowanie uruchomienia SPP stało się wymagalne ,

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części lub jej wypowiedzenie                         z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 80 000 zł,

- za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu parkomatu lub awarii w SPP zgodnie 
z warunkami określonymi w § 6 ust. 8 umowy – w wysokości 100 zł,

- za opóźnienie w realizacji obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy,                     tj. przedłożenie Zamawiającemu rozliczenia przychodów brutto Zamawiającego z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w SPP wniesionych przez użytkowników SPP w rozliczanym miesiącu- 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w przekazaniu wpływów SPP na konto Zamawiającego w stosunku do terminu, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 4 umowy - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za opóźnienie w przekazaniu dokumentów, informacji, wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy- w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 5,00- zł za każdy wypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do postoju pojazdów w SPP bez ważnego biletu lub wezwania do zapłaty za nieopłacone parkowanie w przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10% pojazdów w stosunku do ogółu parkujących na danej ulicy w SPP nie posiada ważnych biletów parkingowych lub wezwań do zapłaty za nieopłacone parkowanie,

- za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przewidzianego w niniejszej umowie obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokości 1000 zł. Kara przysługuje także w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminach określonych w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy.

- W przypadku zaniedbań w wywiązywaniu się z warunków umowy Zamawiający może odmówić zapłaty całości lub części faktury proporcjonalnie do skali stwierdzonych zaniedbań.

- Strony ustalą, że Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach, jeżeli wysokość kary nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zapłaty kary, o którym mowa w ust. 5, kary mogą być przez Zamawiającego potrącone w wynagrodzenia wynikającego z  niniejszej umowy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu.

- Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych do dnia odstąpienia.

§ 9

ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy;

- Wykonawca zaprzestał wykonywania Umowy.

- Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne,

- Prowadzenia przez Wykonawcę działalności w sposób niezgodny z zasadami                   i wymaganiami niniejszej umowy lub w sposób zagrażający interesom Zamawiającego,

- Nie przekazania na konto Zamawiającego wpływów z SPP przez okres dłuższy niż 10 dni w stosunku do terminów określonych w umowie,

- Nieuzasadnione odmowy udostępnienia dokumentacji, udzielenia informacji                  lub wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy,

- Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od przepisów kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez niego wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 14 dni od daty rozwiązania/odstąpienia, protokół wykonanych, a nie zapłaconych usług. Protokół ten, stanowić będzie podstawę                  do ostatecznego rozliczenia Umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej do przekazania Zamawiającemu wszelkich żądanych dokumentów, informacji i danych w wersji umożliwiającej ich dalsze prawidłowe wykorzystanie , pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w § 8 ust. 1 pkt. 6 za każdy dzień zwłoki.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Wykonawca i osoby, którym powierzył on wykonanie zobowiązania odpowiadają zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego w pełnym zakresie od wszelkich roszczeń 
o odszkodowanie, które zostaną wniesione w związku z niniejszą umową przeciwko Zamawiającemu

- Szkody w zakresie znaków, tablic informacyjnych i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę w obszarze SPP spowodowane przez osoby trzecie Wykonawca usunie na własny koszt. Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie od sprawcy przysługuje Wykonawcy. Jeżeli uszkodzone przedmioty stanowią własność Zamawiającego, a szkoda została usunięta na koszt Wykonawcy, Zamawiający przeleje swoje roszczenia w stosunku do sprawcy szkody na Wykonawcę.

- W przypadku zmiany regulaminu SPP dokonanej na podstawie uchwały Rady Miasta Chełmży wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywa się stosownie do wprowadzonych zmian.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe w przypadku stałego 
lub czasowego ograniczenia terenu (obszaru) SPP lub zmiany właściwej Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

- Wszelkie koszty związane ze zmianą przez Radę Miasta Chełmża Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie ponosi w całości Wykonawca.

§ 11

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części prac  stanowiących 
przedmiot umowy określony w § 1 z zastrzeżeniem postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz uwzględniając wykaz części 
zamówienia określony w ofercie jakie zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom.

- W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji prac  z udziałem podwykonawców, a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany            w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz          powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych poniżej, 
a w szczególności uzyskać akceptację wyboru lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian, z zastrzeżeniem ust. 9.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji prac objętych umowami.

- Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów określonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, może zgłosić na piśmie  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo  w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Jednocześnie strony umowy zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

- Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część prac wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów 
i w podanych niżej wysokościach:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,10% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – 0,10% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,10% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

- z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,10% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 3 ust. 1.

§ 12

POWTÓRZENIE USŁUG

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego.

- Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

§ 13

ZMIANY UMOWY

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się następujące możliwości  zmiany treści umowy:

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa                     w § 3  umowy, w przypadku:

a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną̨ zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę̨ stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2008 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę̨ w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże jaką część́ wynagrodzenia stanowią̨ koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę̨ w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość́ tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń́ dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże jaką część́ wynagrodzenia stanowią̨ koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość́ tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń́ dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się̨ na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w §2 w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonymi pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność́ skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań́ – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego

3)  Zmiana zakresu przedmiotu umowy gdy:

a)  jej wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

b) w razie, gdy dojdzie do zmiany ilości lub położenia miejsc postojowych w związku z realizacją inwestycji- w zakresie odpowiadającym interesowi publicznemu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy , w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

USTALENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy 
i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienia jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było działanie lub zaniechanie Zamawiającego.

- Wierzytelność objęta niniejszą umową nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają co następuje:

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy,

- wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z niniejszą umową wysyła się na adres wskazany w Umowie,

- w przypadku zmiany adresu po zawarciu  Umowy oraz powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie , zawiadomienia będą wysyłane na nowy adres,

- odmowa przyjęcia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty „nie przyjęto w terminie” (awizo) wywołuje skutki doręczenia. Strony postanawiają, iż za termin doręczenia w takim wypadku uznają datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze określone w art. 138-139 kodeksu postępowania cywilnego,

- Zamawiający pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia jeżeli Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją „adresat nie znany” lub temu podobną.

§ 15

ZAŁĄCZNIKI

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

a)	szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego Strefą Płatnego Parkowania – zał. nr 1,

b)	specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ  GKM.271.1.8..2017,

c)	oferta Wykonawcy.

- Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy, a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 1 lit. b i litera c w kolejności, w jakiej zostały wymienione.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.