# ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Chełmża	                                                                                                                          ul. Gen. J. Hallera 2                                                                                                                                87-140 Chełmża                                                                                                                                      tel. (+48) 56 675 22 91	                                                                                                                          fax (+48) 56 675 21 22 	                                                                                                                         adres strony internetowej:  www.bip.chelmza.pl

NIP: 8792582481

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Usługę pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ

NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY”

ZNAK SPRAWY: GKM. 271.1.7.2018

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zamówienie ogłoszono:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.chelmza.pl

____________________

Chełmża, 15 marca 2018 r.

Zatwierdzam:

CZĘŚĆ I SIWZ - IDW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: „SIWZ”) ZAWIERA:

| CZĘŚĆ: I | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI (DALEJ: „IDW”) |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ: II | WZÓR UMOWY (DALEJ: „UMOWA”) |
| CZĘŚĆ: III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DALEJ: „OPZ”) |
| CZĘŚĆ: IV | PROGRAM INWESTYCJI |

| CZĘŚĆ I | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI |
| --- | --- |

Spis treści

I.  ZAMAWIAJĄCY	5

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	5

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA	5

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

V.  OFERTY CZĘŚCIOWE	7

VI.  OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA	7

VII.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	7

VIII. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP	7

IX.  PODWYKONAWSTWO	8

X.  ZALICZKA	9

XI.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	9

XII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	…….….10

XIII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA	..15

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	21

XV.  OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ	 22

XVI.  ZMIANA TREŚCI SIWZ	23

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	23

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	24

XIX.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  ORAZ  POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU	24

XX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT	26

XXI.  WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY	27

XXII. OCENA OFERT	27

XXIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ	28

XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	30

XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	31

XXVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	31

XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY………………………………………….31

XXVIII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	32

XXIX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	34

XXX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	34

XXXI. POSTANOWIENIA DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	35

XXXII. INFORMACJE DODATKOWE	35

XXXIII. ZAŁĄCZNIKI	35

- Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty;

- Załącznik nr 2a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Załącznik nr 2b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik nr 2c.Wykaz osób;

- Załącznik nr 2d. Wykaz wykonanych usług;

- Załącznik nr 3. Wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

- Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia.

I. 	ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Chełmża  ul. Gen. J. Hallera 2,  87-140 Chełmża

Dane do 	korespondencji    
w sprawie zamówienia publicznego:  Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2,

87-140 Chełmża

Faks:                                            56 675 21 22

Telefon:                                       56 675 22 91 wew. 35

E-mail:                                         gkmum@post.pl

Adres strony internetowej:     http://bip.chelmza.pl

Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00

# II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień    publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.   Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.   Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

# III. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

3.1. 	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy GKM.271.1.7.2018

3.2.   Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# IV. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z niniejszą SIWZ (dalej: „Wymagania Zamawiającego”).

4.2.  Świadczenie usługi Inżyniera będzie polegało w szczególności na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad prawidłowością realizacji inwestycji pn." Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej   na terenie miasta Chełmży" (dalej: „Kontraktu”), w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla „Inżyniera” opisanych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach.

4.3.  Kontrakt realizowany będzie w formule „wybuduj” - Warunki Kontraktowe „czerwony FIDIC”, przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Inżyniera Kontraktu.

4.4.     Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady).

4.5.    Zakłada się realizację robót budowlanych w terminie do 30.09.2020 r. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy Kontraktu udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, która może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące.

4.6.   Adres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania nadzoru nad realizacją Kontraktu:  Gmina Miasto Chełmża, Powiat Toruński, województwo-kujawsko-pomorskie, Polska.

4.7. 	     Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 71.00.00.00-8 	     Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71.24.70.00-1 	      Nadzór nad robotami budowlanymi,

CPV 71.24.80.00-8 	       Nadzór nad projektem i dokumentacją,

CPV 71.31.80.00-0 	Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne,                    CPV 71.52.00.00-9 	Usługi nadzoru budowlanego,                                             CPV 71.54.00.00-5 	Usługi zarządzania budową.

4.8.    	  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części III SIWZ – OPZ.

4.9.     Na podstawie art. 93 ust. 1a PZP, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.10.  Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w OPZ stanowiącym Część III niniejszej SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.):

4.11.   Sposób sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.10. powyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 4.10. powyżej, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór Umowy stanowiący Część II niniejszej SIWZ.

# V. 	OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# VI. 	OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

6.1.  	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.2.  	Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

# VII. 	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. 	Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy.

7.2.    Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 30.09.2020 r. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu  wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuższy niż do dnia 30.09.2025 r.

7.3.   Termin, o którym mowa w pkt. 7.2. powyżej ulega przedłużeniu lub skróceniu stosownie do rzeczywistego zakończenia realizacji Kontraktu (z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu ostatnim terminu) bez konieczności zawierania przez Strony aneksu do Umowy. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego zgodnie 
z wymogami określonymi w OPZ.

# VIII. 	ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP

8.1.     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na  powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usług nadzoru nad realizacją robót w ramach projektu inwestycyjnego, o którym mowa w rozdziale IV powyżej.

8.2.     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do 20% wartości zamówienia podstawowego.

8.3.    Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP mogą zostać udzielone w przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót, związanych z realizacją projektu inwestycyjnego lub w przypadku rozszerzenia projektu inwestycyjnego, w tym również zwiększenia zakresu Kontraktu.

# IX. 	PODWYKONAWSTWO

9.1 .  Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom.

9.2. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9.3.  Brak informacji w formularzu oferty ws. zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

9.4.    W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w Umowie.

9.5.   Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia, o ile są już znane.

9.6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt. 9.5. w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

9.7.  Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.8.    Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9.9.     Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.7 zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.10. 	Wymagania, o których mowa w pkt. 9.8. - 9.9. mają zastosowanie wobec dalszych podwykonawców.

9.11.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w części II SIWZ – Wzór Umowy.

# X. 	ZALICZKA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# XI. 	WYKONAWCY 	WSPÓLNIE 	UBIEGAJĄCY 	SIĘ 	O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11.1.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 12. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

11.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (dalej: „Pełnomocnik”) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).

11.3 Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pełnomocnika. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego Pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów.

11.4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną Umowę (dalej: „Umowa Konsorcjum”) regulującą ich współpracę w przedmiocie zamówienia, zawierającą w swej treści minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego, dla którego zostaje zwarta (m.in. przedmiot, nazwa zadania, nr postępowania),

- sposób współdziałania Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

- wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi (Umowa Konsorcjum musi zostać zawarta na czas nie krótszy, niż czas trwania Umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem okresu gwarancji).

11.5.   Umowa Konsorcjum musi być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kopia Umowy Konsorcjum stanowić będzie załącznik do Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

# XII. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

12.1.  O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24  ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP tj.:

Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP);

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP);

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4 PZP);

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP);

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5 (art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP);

    - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP);

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP).

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

12.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału 
w postępowaniu:

1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 Ustawy PZP.

- W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

  - Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w przypadku usługi trwającej musi ona trwać przynajmniej 6 miesięcy licząc na dzień składania ofert) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub równoważną związaną z nadzorem nad wykonaniem robót budowlanych, polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej  o łącznej długości co najmniej 10 km i wartości co najmniej 10.000.000 zł netto (załącznik 2d).

*Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

  - Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik 2c Tabela 1):

Ekspert 1. Inspektor nadzoru w branży drogowej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*;

- 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży drogowej;

Ekspert 2. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych *;

- minimum 3-letnią doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej i wykaże, że uczestniczył  w charakterze inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej w 	minimum jednym przedsięwzięciu (jedno przedsięwzięcie należy rozumieć jako realizację jednej umowy) polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  wyposażonej w minimum 150 studni, 5 tłoczni wyposażonych w system monitorowania pracy urządzeń, które zostały ukończone i odebrane.

Ekspert 3. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*;

- 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej i wykaże, że uczestniczył  w charakterze inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży elektrycznej w minimum  jednym przedsięwzięciu polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej wyposażonej w system monitoringu sieci obsługiwany ze zdalnego komputera na  stacji dyspozytorskiej, które zostały ukończone i odebrane.

Ekspert 4. Specjalista ds. zamówień publicznych, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

- wykształcenie wyższe prawnicze

- minimum  3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności związanych z realizacją procedur wynikających ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym opracował co najmniej jedną specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC lub równoważnych dla wartości robót zrealizowanych minimum 20 mln zł netto.

Ekspert 5. finansów i rozliczeń oraz zarzadzania ryzykiem, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

- wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej dwóch zakończonych zadaniach inwestycyjnych (z zakresu gospodarki wodno - ściekowej) o wartości robót budowlanych minimum 10 mln zł netto każda, realizowanych w oparciu   o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, oraz wykonaniu minimum jednej analizy ryzyka kontraktu.

* Zamawiający wymaga aby na każde stanowisko Inżynier posiadał minimum 1 osobę. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku wyżej wskazanych funkcji jednocześnie.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

4.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejsze/ą niż 500 000,00 PLN oraz jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę na kwotę co najmniej 800 000,00 zł potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12.3. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

12.4. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą znajduje się w rozdziale XIII „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” oraz rozdziale XIX „Opis sposobu przygotowania oferty”.

12.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę,   którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia.

12.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 12.5 znajduje się w rozdziale XIII „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”.

# XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

13.1. Do oferty Wykonawca dołącza: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2a i 2b do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Ponadto:

- W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a i nr 2b do IDW składa każdy z wykonawców lub wykonawcy składają wspólnie;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2a i nr 2b  do IDW.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 2c do IDW,

- zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW) - jeżeli dotyczy.

13.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności   zawartych w ofertach.

13.3. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 13.2., w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Fakultatywny wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, określonych przez Zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu”, tj.:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- Potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

- Wykaz usług (załącznik nr 2d do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW);

- Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW);

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW);

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW);

- Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW).

13.5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

      - Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW).

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

      - W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

      - W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca może być zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 13.4. ppkt 4 – 12 tego podmiotu.

13.6. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1. o których mowa w pkt. 13.4. ppkt 4 – 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. o których mowa w pkt. 13.4. ppkt 7 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 PZP- dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 13.6 znajdują odpowiednie zastosowanie.

  - Zamawiający informuje o treści § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z którym wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt. 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis  § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.

  - W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

    - w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

    - dokumenty, o których mowa w pkt. 13.4. lit. 4 – 12 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

    - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

  - W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 13.4. należy załączyć:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki,

2)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

  - Oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

# XIV. 	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

14.1. 	Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (w formie papierowej), faksem lub drogą elektroniczną (t.j. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - tekst jedn.: Dz. U z 2016 r. poz. 1030).

14.3. 	Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:

Urząd Miasta Chełmży,

ul. Gen. J. Hallera 2,

87-140 Chełmża

Faks: 56 675 21 22

Telefon: 56 675 22 91 wew. 35

E-mail: gkmum@post.pl

14.4.  Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie polegało na przesłaniu obrazu (np. skanu, kopii) dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnionej.

14.5  Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdego faksu i każdej przesyłki 
               elektronicznej .

14.6.   W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej).

14.7. 	Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji Umowy.

14.8.   Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Zdzisław Stasik, adres e-mail:  gkmum@post.pl, fax: 56 675 21 22., w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

# XV.   OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.

15.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem na numer wskazany w pkt 14.3 IDW, lub drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.

15.2.    	Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

15.3.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

15.4. 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP.

15.5 	Treść 	pytań 	wraz 	z wyjaśnieniami 	zostanie 	przekazana 	jednocześnie 	wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ.

15.6. 	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

15.7. 	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

# XVI. 	ZMIANA TREŚCI SIWZ

16.1. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

16.2. 	Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .

16.3. 	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

16.4. 	Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

# XVII. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2. 	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

17.3.   Wadium  wpłacane  w  pieniądzu  należy  wnieść  przelewem  na  rachunek   bankowy Zamawiającego	  Bank Spółdzielczy Chełmno  Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022

z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej   na terenie miasta Chełmży" Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 04.04.2018r. do godziny 10:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 04.04.2018r. o godzinie 10:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

17.4.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

17.5.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

17.6.  	Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

17.7.  Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b zostanie odrzucona.

# XVIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.      Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

19.1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

19.2.   W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

19.3. 	     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.4.     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

19.5.  	Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

19.6.  	Oferta musi być zabezpieczona wadium oraz zawierać:

- wypełniony formularz „Oferty” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej IDW, wraz z Załącznikami do oferty,

- oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”- załącznik nr 2 a i nr 2b do IDW,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 2c do IDW,

- zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do niniejszej IDW) - jeżeli dotyczy,

- pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

  - Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.

Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN:

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJI I WODOCIĄGOWEJ

NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY”

znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Nie otwierać przed dniem 04.04.2018 r. godz. 10:30.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

  - Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

  - Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

# XX. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

20.1.  Ofertę, w formie treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Gen. J. Hallera 2; 87-140 Chełmża, w Sekretariacie pokój nr 2 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia  04.04.2018 r. do godz. 10:00.

20.2.    W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 20.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

20.3.   Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Gen. J. Hallera 2; 87-140 Chełmża, w  pokoju nr 8 (I piętro), w  dniu  04.04.2018 r. o godz. 10:30.

20.4. 	Otwarcie Ofert jest jawne.

20.5.  Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

20.6.     Podczas otwarcia Ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana; cenę ofertową, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności podane w formularzu Oferty.

20.7.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# XXI. 	WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

21.1.   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert.

21.2.      Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad, jak składana Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr...”.

21.3. 	Koperty (paczki) oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.

21.4. 	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawcę lub Pełnomocnika Wykonawcy.

21.5.   Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. W celu potwierdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia, należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.6. 	    Oferty wycofane nie zostaną otwarte.

21.7. 	Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

# XXII. 	OCENA OFERT

22.1.     W toku dokonywania badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 22.2. niniejszej IDW, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.2. 	Zamawiający może poprawić w Ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności Oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

22.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny Oferty, wiarygodności    przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione przesłanki art. 89 ustawy PZP.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP.

# XXIII.    KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

23.1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

| Lp |  | Kryterium |  | Waga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cena brutto (C) |  | 60 % |
| 2 |  | Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej- Tabela 2 załącznika 2c (D) |  | 40 % |

23.2. 	Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

- W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x 60 % x 100 pkt

Co

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co – cena oferty ocenianej.

- W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej oceniana będzie wykazana przez Wykonawcę w załączniku 2c liczba pełnionych funkcji inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej przy budowach, przebudowach lub remontach sieci kanalizacji sanitarnej, w których łączna wartość robót wynosiła co najmniej 5 000 000 zł netto.

Niewypełnienie  Tabeli  nr 2 załącznika 2c, o którym mowa w zdaniu poprzednim spowoduje, że oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert, chyba że doświadczenia inspektora nadzoru branży sanitarnej podlegające ocenie w ramach tego kryterium będzie wynikało z Tabeli nr 1. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. przypadku wykonawca nie ma możliwości uzupełniania informacji o doświadczeniu inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach niniejszego kryterium.

W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

      - osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na co najmniej 5 robotach otrzyma 40 pkt.

      - osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 4 robotach otrzyma 30 pkt.

      - osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 3 robotach otrzyma 20 pkt.

      - osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 2 robotach otrzyma 10 pkt.

      - osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 1 robocie otrzyma 0 pkt.

.

23.3.  Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

O = C + D

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

D – liczba punktów w ramach kryterium doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# XXIV.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

24.1.    Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte oraz zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

24.2.    Wykonawca określi cenę na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia (Cz. III SIWZ), Wzoru Umowy (Cz. II SIWZ) i wszelkich innych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24.3.  Wykonawca poda w Formularzu Oferty cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
             zamówienia.

24.5.  Cena za wykonanie przedmiotu powinna być wyrażone w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

24.6   Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

24.7.    Cena łączna brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

24.8    Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

24.9.   Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

24.10.   Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o których mowa w pkt. 24.9 będzie  uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

# XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

25.1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli zajdą   przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP.

25.2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

# XXVI.	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego Oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej IDW oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

26.2.  Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści na swojej stronie internetowej informacje wymagane art. 92 PZP.

26.3.  Zamawiający zawrze Umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w terminie wskazanym w  art. 94 ust. 1 PZP.

26.4.    Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

27.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany:

  - wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

  - przedłożyć potwierdzenie opłacenia polisy;

  - przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia;

  - przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców.

27.2.  Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

27.3.    Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór Umowy stanowiący Część II SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej Oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we Wzorze Umowy warunków ich wprowadzenia.

# XXVIII.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

28.1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

28.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % Ceny oferty (ceny brutto).

28.3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Chełmno  Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022.

tytułem:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla Świadczenia usług Inżyniera Kontraktu" – dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

28.6.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku Wykonawcy  na przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego będzie traktowany, jako dzień wniesienia zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, to taka gwarancja/ poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- oznaczenie postępowania,

- określenie przedmiotu postępowania,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem (tj.

wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady),

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w części II niniejszej SIWZ.

28.9.   Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, to powinno zawierać:

- oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania nieodwołalne i bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie Zamawiającego;

- postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;

- oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

Ponadto poręczenie lub gwarancja:

- nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej

Polskiej;

- nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

  - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Niespełnienie wymagań Zamawiającego w terminie będzie skutkowało zastosowaniem przez Zamawiającego przepisów art. 94 ust. 3 PZP.

  - Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

# XXIX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

29.1. 	  Wzór Umowy zawarty jest w Części II SIWZ.

29.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy. Przewidywane zmiany zostały określone w Części II SIWZ - Umowa.

29.3.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

# XXX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

30.2.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

30.3.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

30.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

30.5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXXI.   POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna.

# XXXII.    INFORMACJE DODATKOWE

32.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w PZP.

32.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej.

  - Zamawiający,  zgodnie  z  art.  24aa  ust.   1   ustawy   Pzp,   może   przeprowadzić   tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

# XXXIII. 	ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

Nazwa zamówienia:

Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wyko0nawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na Usługę pn.:

Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” ja/my niżej podpisany/podpisani ______________________________________________________ działając w imieniu Wykonawcy jw. składam/y niniejszą ofertę:

- Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za Cenę łączną w wysokości

  - wartość netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: __________________________________ PLN)

  - należny podatek VAT w wysokości ……….….%

  - cena brutto (z VAT):

_________________ PLN) (słownie: _________________________________ PLN)

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości _________________    PLN.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym także ze Wzorem Umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem Umowy do wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP*:

| Lp |  | Podwykonawca (firma lub nazwa) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam/y powierzyć następującym podwykonawcom*:

| Lp | Podwykonawca (firma lub nazwa) | Zakres rzeczowy | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Następujące informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*:

| Lp |  | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie od-do |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Oświadczam/y, że wybór niniejszej oferty nie będzie / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*:

| Lp |  | Nazwa (rodzaj) towary lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ______________________________________________________________________ nr faksu _______________ nr telefonu _______________ e-mail _______________.

- Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: _________________________ nr faksu _______________ nr telefonu _______________ e-mail _______________.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| Lp |  | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

______________dnia ________ r.

_________________________________ podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ów

* - niepotrzebne skreślić

| Załącznik nr 2a | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

…................................., dn.  .................

miejscowość    	 	data

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.  „Rozbudowa i modernizacja sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

ja/my niżej podpisany/i…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu ……..………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców  -w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy .

……………..….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..

……..………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 	tj.:

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………..….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis

| Załącznik nr 2b | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

…................................., dn.  .................

miejscowość    	   	       data

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

## DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

ja/my niżej podpisany/i…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu ……..………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców  -w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum)

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania

………..……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt …. IDW dla ww. postępowania, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………

………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………..….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

| Załącznik nr 2c | Wykaz osób |
| --- | --- |

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

…................................., dn.  .................

miejscowość    	 	data

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

W związku ze złożoną ofertą i w nawiązaniu do wezwania Zamawiającego w przetargu nieograniczonym:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

działając w imieniu

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/ oświadczamy, że Wykonawca dysponuje nw. osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

Tabela 1. Wykaz osób, o których mowa w pkt 12.2.3 lit. b IDW  na potwierdzenie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie – zadanie, zakres robót, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m- c/rok), wartość robót | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspektor nadzoru branży…… : _________________ _________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Inspektor nadzoru branży ….. …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Inspektor nadzoru branży …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Inspektor nadzoru branży …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |

__

Tabela 2. Wykaz dotyczący doświadczenia Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w pkt 23.1.2  IDW (Kryterium oceny ofert)

| Funkcja/Osoba | Doświadczenie – zadanie, zakres robót, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok), wartość robót |
| --- | --- |
| Inspektor nadzoru branży sanitarnej: _________________ _________________ (imię i nazwisko) |  |

_________________________________ dnia _______________ 2018 r.

_________________________

(podpis Wykonawcy)

| Załącznik nr 2d | Wykaz wykonanych usług |
| --- | --- |

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

…................................., dn.  .................

miejscowość    	 	data

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

działając w imieniu

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi:

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj i wartość wykonanych usług, wskazanie podmiotu na rzecz, którego usługi zostały wykonane | Czas (od m-c/rok - do m-c/rok) oraz miejsce realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________________ dnia _______________2018 r.

_________________________

(podpis Wykonawcy)

| Załącznik nr 3 | Wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży ”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Wykonawca:

| Lp | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Podmiot udostępniający zasoby:

| Lp | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja/my niżej podpisany/podpisani ________________________ działając w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby jw. (dalej: „Podmiot”) oświadczam/my, że zobowiązuję/my się,  na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i nast. udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę pn. Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” znak sprawy: GKM.271.1.7.2018 (dalej: „Postępowanie”), następujące zasoby*:

- _______________________________________________________,

- _______________________________________________________,

- _______________________________________________________,

- _______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________.

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________.  W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _________________________________________.

Z 	Wykonawcą 	łączyć 	nas 	będzie 	_____________________________________________         __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

______________dnia ________ r.

_________________________________ podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Podmiotu

| Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

Nazwa zamówienia:

Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Wykonawca:

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę pn.: Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Ja niżej podpisany ___________________________________ działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej* w skład której wchodzą uczestnicy postępowania, tj.:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

______________dnia ________ r.

________________________________

podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych       	do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego

| Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

Nazwa zamówienia:

Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Znak sprawy: GKM.271.1.7.2018

Wykonawca/Podmiot udostępniający zasoby:

| Lp | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 I 22 PZP ORAZ  W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 8 PZP

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci   kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.

Ja niżej podpisany ____________________________________ działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ oświadczam, że:

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

- Wykonawca/Podmiot, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

______________dnia ________ r.

_________________________________ podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu. Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa oświadczenie tego podmiotu