| Część II SIWZ | Wzór Umowy |
| --- | --- |

# UMOWA NR _________

ws. zamówienia publicznego na usługę pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” .

z dnia ……………….. r. zawarta pomiędzy:

Gminą Miastem Chełmża z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, NIP: 879-25-82-481, Regon: 871118690, reprezentowaną przez:

Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Krystyny Lulka - Skarbnika,

Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a:

* Pani/Pan…………………………………………………………, zamieszkała/y w…… przy ul. ….., …-….. 	…….., 	prowadzącym 	działalność 	gospodarczą 	pod firmą......…………………………………… z siedzibą w ……………………………………………… ul.…………………………………………………………………………………… 	zarejestrowanym

………………………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP

……………………; REGON ………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………

*…………………………………………………………z 	siedzibą 	w……………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………- ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: ……….., kapitał zakładowy w wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą 	numer 	identyfikacyjny 	NIP 	……………………………………………;REGON

………………………………,  reprezentowaną przez:

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć)

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako Strony, a osobno także jako Strona.

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy GKM.271.1.7.2018 pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” zawarły umowę o następującej treści:

# § 1  [Definicje]

Na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają następujące definicje:

- Projekt - „ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;

- Kontrakt - Umowa na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

- Wykonawca - wykonawca Kontraktu;

- Przetarg - przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”, znak sprawy: GKM.271.1.7.2018, poprzedzające zawarcie Umowy;

- SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetargu (wraz ze wszystkimi załącznikami oraz z jej modyfikacjami dokonanymi w trakcie Przetargu);

- OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ dla Przetargu.

- Umowa - niniejsza umowa nr …. .

- Inżynier-  wykonawca Umowy;

- Oferta - oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami) złożona przez Inżyniera w Przetargu, poprzedzająca zawarcie Umowy;

- Prawo Budowlane-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.);

- PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);

- KC-  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm. );

- Wytyczne - wytyczne wydane przez instytucje polskie lub Unii Europejskiej dotyczące realizacji Projektu;

- Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć Przedmiot Umowy określony w Umowie,

- Przedstawiciel Zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę działającą w imieniu

- Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania Przedmiotu Umowy,

- Polecenie – należy przez to rozumieć jakiekolwiek pisemne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzję wydaną Inżynierowi przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego, a dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy,

- Prawa Autorskie – należy przez to rozumieć majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy.

- Raport wstępny i Raport ostateczny - raporty, o których mowa w Kontrakcie.

Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej, używane w Umowie oznaczenia pisane wielkimi literami mają takie znaczenie, jakie nadaje im Umowa.

# § 2

[PRZEDMIOT UMOWY]

1.     Przedmiotem Umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest Usługa opisana w SIWZ pod nazwą Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” świadczona przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego, polegająca na nadzorowaniu prawidłowości realizacji ww. Kontraktu, a także polegająca na pełnieniu  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla „Inżyniera” zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Kontrakt zostanie (i) rozwiązany lub (ii) zostanie uznany za nieważny bądź też (iii) nastąpi jakiekolwiek inne zdarzenie prawne rodzące analogiczny skutek, to Przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie czynności w stosunku do umowy zawartej przez Zamawiającego z innym wykonawcą na zakres rzeczowy niewykonany na podstawie tego Kontraktu.

- Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w SIWZ i w Kontrakcie.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa OPZ. Inżynier w szczególności będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w Umowie oraz Kontrakcie. Inżynier będzie również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem Kontraktu. Inżynier przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontaktem, z zastrzeżeniem uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy rozciąga się na zakres rzeczowy Kontraktu, w tym ten, który może wyniknąć z jakichkolwiek zmian Kontraktu, jak również na zakres rzeczowy objęty związanymi z Kontraktem zamówieniami udzielonymi w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, jeżeli takie zostaną udzielone w związku z realizacją Kontraktu.

- Zakres Przedmiotu Umowy określają również następujące dokumenty:

  - SIWZ z załącznikami;

  - Oferta;

  - Dokument 	potwierdzający 	posiadanie przez Inżyniera ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- z tym, że w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz któregokolwiek z dokumentów, o których mowa powyżej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 6, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 6.

- W odniesieniu do zobowiązań Inżyniera określonych w Przedmiocie Umowy, Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 6 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Inżynier nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu staranności.

- Inżynier wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami, obowiązującymi przepisami i Wytycznymi oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w Ofercie Inżyniera złożonej w Przetargu (jeżeli zostali w niej wskazani). Wykonywanie Przedmiotu Umowy przy pomocy innych podwykonawców wymaga zgody udzielonej przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie.

- Przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy, Inżynier jest obowiązany wnikliwie zapoznać się z Kontraktem oraz wszystkimi dokumentami, mającymi wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez podwykonawców Inżyniera.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Inżynier obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty określone w § 6 ust. 17 Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 12 dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do realizacji Umowy, który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego Umową, w tym do odbioru dokumentów wykonywanych ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera. Przedstawicielem Zamawiającego jest:

P.  ……………………, tel. ……………………….., fax ………………….. , e-mail ………………..

15.   Przedstawicielem Inżyniera przed Zamawiającym jest:

P.  ……………………, tel. ……………………….., fax ………………….. , e-mail ………………..

# § 3

[TERMINY]

1.   Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i  rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia  30.09.2020 r. Okres gwarancji jakości dla Kontraktu  wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuży niż do dnia 30.09.2025 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu lub skróceniu stosownie do rzeczywistego zakończenia realizacji Kontraktu bez konieczności zawierania przez Strony aneksu do Umowy (z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 1 zdanie ostatnie). W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego zgodnie z wymogami określonymi w OPZ.

- Inżynier rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy z dniem zawarcia Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w przypadku gdy realizacja Umowy będzie czasowo niemożliwa z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, w szczególności z powodu siły wyższej, zmiany przepisów prawa, decyzji administracyjnych i przyczyn społecznych.

- Jeżeli okres zawieszenia wykonywania Umowy lub dowolnej jej części, o którym mowa w ust. 4 przekracza 60 dni, to Inżynier może, zawiadamiając Przedstawiciela Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w ciągu następnych 30 dni albo po upływie tego terminu odstąpić od Umowy. Jeżeli zawieszenie wykonywania Umowy dotyczy tylko jej części, to Inżynier będzie uprawniony odstąpić od Umowy tylko w tej części.

§ 4

[WYNAGRODZENIE]

- Wynagrodzenie łączne należne Inżynierowi za wykonanie Przedmiotu Umowy równe  jest cenie określonej w Ofercie i wyraża się kwotą łączną brutto___________ zł, słownie: _____________

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%) w kwocie: __________________ zł (słownie: ____________________________), kwota netto: __________ .

- Wynagrodzenie za wykonywanie Przedmiotu Umowy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami, o których mowa w art. 632 KC.

- Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że kwota określona w Ofercie stanowi wynagrodzenie Inżyniera za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Inżyniera do wykonania Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane z realizacją wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy w okresie wskazanym w § 3 Umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-montażowej itp., z zastrzeżeniem przepisu art. 142 ust. 5 PZP.

§ 5

# [ZAPŁATA]

- Zamawiający będzie dokonywał płatności po doręczeniu przez Inżyniera poprawnie wystawionej faktury na kwotę wynikającą z procentowego faktycznego zaawansowania rzeczowego i finansowego w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Kontraktu.

- Wynagrodzenie dot. wykonywania Przedmiotu Umowy w stosunku do Kontraktu będzie płatne, w następujący sposób:

  - 2,5 % Wynagrodzenia (płatność wstępna) – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Wstępnego, podstawą do wystawienia faktury z tytułu płatności wstępnej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Wstępny. Zamawiający zatwierdzi pisemnie Raport Wstępny nie wcześniej niż po ogłoszeniu postępowania przetargowego na Wykonawcę rzeczowego zakresu robót w ramach zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. Zamawiający zastrzega, iż wszczęcie postępowania może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

Okoliczność ta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - do 85 % Wynagrodzenia (płatności pośrednie) – płatne kwartalnie w trakcie realizacji Kontraktu, proporcjonalnie do faktycznego zaawansowania rzeczowego i finansowego w realizacji Kontraktu.

Przez zaawansowanie rzeczowe i finansowe Kontraktu, o którym mowa powyżej należy rozumieć procentowy udział wykonanych robót budowlanych, montażowych lub dostaw z montażem i uruchomieniem określonych w Kontrakcie, odzwierciedlonych w wymiarze finansowym w stosunku do całej wartości wynagrodzenia należnego na podstawie Kontraktu.

Inżynier będzie uprawniony do wystąpienia o płatność na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych dla płatności przejściowych dla Kontraktu oraz na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego i wszystkich innych raportów, do których sporządzenia jest zobowiązany Inżynier w danym okresie zgodnie z wymogami określonymi w OPZ,

  - pozostała część Wynagrodzenia – płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

- Należności z tytułu Wynagrodzenia regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Inżyniera w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Inżyniera wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

- Przez złożenie prawidłowej faktury rozumie się złożenie faktury odpowiadającej wymogom obowiązującego prawa wraz z dokumentacją dotycząca płatności sporządzoną w języku polskim oraz pozostałymi postanowieniami Umowy.

- Nr rachunku bankowego Inżyniera zostanie wskazany w fakturze VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Każda faktura wystawiona przez Inżyniera musi zawierać numer Umowy oraz jej nazwę.

- Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty wykonania zastępczego oraz roszczenie o obniżenie Wynagrodzenia.

- Po upływie terminu płatności określonego w Umowie, Inżynierowi przysługiwać będą odsetki ustawowe obowiązujące w dniu wymagalności roszczenia o ich zapłatę.

- Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera, zawiesić w całości lub w części płatności należne Inżynierowi jeżeli Inżynier nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające Umowy. Okoliczność zawieszenia płatności z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie stanowi opóźnienia, ani zwłoki Zamawiającego.

## § 6

[ ZOBOWIĄZANIA INŻYNIERA]

- Inżynier będzie wykonywał Przedmiot Umowy z należytą dbałością, efektywnością oraz najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.

- Inżynier będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa, wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu. Inżynier zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera i jego pracowników takich przepisów.

- W przypadkach kiedy Przedmiot Umowy obejmie wykonanie zleceń Zamawiającego lub/i sprawowanie obowiązków, do których upoważnienie wynika z warunków Kontraktu lub które wynikają z istoty takiego Kontraktu, to wówczas Inżynier każdorazowo:

  - będzie działać zgodnie z Kontraktem pod warunkiem, że szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonywania upoważnienia będzie mu wskazane przez Zamawiającego na piśmie,

  - o ile będzie upoważniony do poświadczenia, decydowania lub działania uznaniowego w stosunku do Wykonawcy (strony Kontraktu) czynić to będzie w sposób rzetelny wobec Zamawiającego i stron trzecich oraz zgodnie z wiedzą i osądem niezależnego profesjonalisty,

  - jeżeli zostanie upoważniony do zmiany zakresu zobowiązania Wykonawcy (strony Kontraktu), uczynić to może pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Inżynier będzie stosował się do Poleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inżyniera wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inżynier w terminie 5 dni po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inżynierowi w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia.

- Inżynier nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy ani Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody lub/i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Umowy.

- Jeżeli Inżynierem są wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w Przetargu, to ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony zwolnić się od zobowiązania względem wszystkich podmiotów wspólnie wykonujących Umowę jako Inżynier, poprzez zapłatę Wynagrodzenia któremukolwiek z tych wykonawców.

- Inżynier, o którym mowa w ust. 6 wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do reprezentacji wszystkich takich wykonawców w zakresie zobowiązania wynikającego z Umowy. Lider przede wszystkim powinien zostać upoważniony do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego ze skutkiem dla pozostałych wykonawców, o których mowa w ust. 6 oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich takich wykonawców.

- W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wykonawcy o których mowa w ust. 6 przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy. O każdej zmianie wskazanej powyżej umowy określającej zakres obowiązków każdego z wykonawców, wykonawcy niezwłocznie, tj. najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia zmiany poinformują Zamawiającego wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii aneksu do tej umowy.

- Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie przez Zamawiającego Liderowi o którym mowa w ust. 7 są skuteczne względem wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w Przetargu. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z nich.

- Inżynier powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Inżynier powinien powstrzymać się od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy lub mogącą negatywnie wpływać na wykonanie Umowy lub/i Kontraktu. Z uwagi na powyższe zobowiązania, Inżynier obowiązany będzie również powstrzymywać się od składania ofert Zamawiającemu, w przypadku zamawiania przez Zamawiającego usług mających na celu dokonywanie oceny lub weryfikacji usług świadczonych przez Inżyniera.

- Inżynier i jego personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego lub/i Polecenia, Inżynier nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej.

- Inżynier sprawdzi wszystkie opracowane przez Wykonawcę robót budowlanych (stronę Kontraktu) specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego oraz postanowieniami Kontraktu.

- Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy lub na wniosek Zamawiającego zgłoszony w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Inżynier przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Inżynier może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Inżynier skieruje do wykonania Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kluczowych funkcji określonych w SIWZ dla Przetargu, personel wskazany w Ofercie złożonej w Przetargu.

- Inżynier zapewni swojemu personelowi sprzęt, materiały, pomieszczenia, oprogramowanie i urządzenia a także środki transportu i łączności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez podwykonawców.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia Inżynier przedłoży Zamawiającemu:

  - jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Inżynier - oświadczenie Inżyniera o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera.

  - jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca Inżyniera - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub podwykonawcę Inżyniera kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Inżyniera lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera lub podwykonawcę Inżyniera składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub podwykonawcę Inżyniera kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.

Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Inżyniera realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Inżynier obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Podczas nieobecności którejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego w wymaganym czasie, spowodowanej urlopem, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, Inżynier winien zapewnić zastępstwo, na okres pracy tej osoby. Propozycja zastępstwa, musi zostać zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z informacjami potwierdzającym posiadane kompetencje na poziomie nie niższym niż wynika to z wymagań Zamawiającego, o których mowa w pkt 12.2.3 lit. b SIWZ oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku, gdy czasowe zastąpienie którejkolwiek z osób z Personelu Kluczowego wyniesie dłużej niż 26 dni roboczych w okresie roku kalendarzowego w trakcie realizacji Kontraktu od dnia podpisania

Umowy, Zamawiający wymaga zmiany tej osoby z Personelu Kluczowego na inną osobę, a osoba ta musi spełniać wszystkie warunki określone dla jej funkcji wraz z doświadczeniem dodatkowym nie mniejszym niż zastępowana osoba wskazana w ofercie.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera złożonej w Przetargu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Inżynier jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera złożonej w Przetargu, proponowana osoba musi spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku.

- W sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami SIWZ dla Przetargu Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert za skierowanie do realizacji Przedmiotu Umowy personelu o dodatkowym doświadczeniu, to wówczas, gdy zachodzi konieczność zmiany takiej osoby, proponowana osoba musi dysponować nie mniejszym doświadczeniem niż zastępowana osoba wskazana w Ofercie.

- W przypadku, gdy Inżynier nie będzie mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania, zgodnie z ust. 21, Zamawiający może według swojego wyboru: (i) podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Inżyniera jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona albo (ii), może zaakceptować proponowaną osobę przy czym Inżynier zapłaci karę umowną określoną w § 11 ust. 2 pkt 5.

## § 7

[PRAWO DO ODSTĄPIENIA]

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części Przedmiotu Umowy wykonywanego w odniesieniu do Kontraktu w trybie art. 395 KC w terminie do dnia 31.10.2018 r. w szczególności w przypadku utraty części lub całości finansowania ze środków Unii Europejskiej.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części Przedmiotu Umowy wykonywanego w odniesieniu do Kontraktu w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inżyniera, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby inne niż wskazane w Ofercie lub w dalszych pismach Inżyniera kierowanych do Zamawiającego. Odstąpienie to będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Inżyniera.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia świadczenia Przedmiotu Umowy, odpowiednio -  całości bądź części, innemu podmiotowi, na koszt Inżyniera.

- Jeżeli Inżynier realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić (w całości bądź w  części) albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Inżyniera. Odstąpienie to będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Inżyniera.

- W szczególności Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Inżynier:

  - nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do Kontraktu w terminie bez uzasadnionych przyczyn i w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego wezwania nie przystąpił do prac. Odstąpienie to będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Inżyniera.

  - przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Inżyniera i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania. Odstąpienie to będzie traktowane, jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Inżyniera.

  - dopuszcza się opóźnienia z wykonaniem świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Odstąpienie to będzie traktowane, jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Inżyniera.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w terminie 60 dni od zaistnienia którejkolwiek z przesłanek umownych, które uprawniają do odstąpienia od Umowy.

- Inżynier w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po którejkolwiek ze Stron zobowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od odstąpienia sporządzić protokół inwentaryzacyjny prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po odstąpieniu wszystkie dokumenty powstałe w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego.

- Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie Zamawiający może odstąpić od Umowy również w każdym z niżej opisanych przypadków, tzn. jeżeli:

  - Inżynier nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

  - Inżynier nie zastosuje się w określonym przez Zamawiającego terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, wymagającego aby Inżynier naprawił uchybienia, które ma poważny wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie Umowy;

  - Inżynier podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę  przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;

  - Inżynier staje się niewypłacalny, wyprzedaje swój majątek, zawiera porozumienia z wierzycielami uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy lub zawiesza działalność bądź rozpoczyna likwidację.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 10 i 11 Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź części.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Inżynierowi przysługuje Wynagrodzenie w wysokości określonej w § 4 Umowy w odniesieniu do zrealizowanego Kontraktu - na co Inżynier wyraża zgodę. Poza roszczeniem o zapłatę Inżynier nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy.

- Okoliczności wskazane w ust. 10 stanowią odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inżyniera. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inżyniera, Inżynier nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym odstąpieniem.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Inżynier podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę interesów Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony zawiesić realizację Usług przez Inżyniera na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w szczególności w okolicznościach o których mowa w § 2 ust 2. Zamawiający o zawieszeniu realizacji Usługi powiadomi Inżyniera na piśmie. Z uprawnienia do zawieszenia realizacji Usług Zamawiający może skorzystać nie częściej niż 2 razy w okresie obowiązywania Umowy.

- Inżynier może odstąpić od Umowy, ze skutkiem na trzydziesty dzień po złożeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Zamawiający:

  - uporczywie i celowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych,

  - zawiesza świadczenie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni z przyczyn nieokreślonych w Umowie.

## § 8

[OGRANICZENIE ZAKRESU REPREZENTACJI I DOSTARCZANIE INFORMACJI]

- Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani udzielania zwolnień ze zobowiązań bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inżynier jest obowiązany pisemnie informować Zamawiającego o zaistnieniu każdej okoliczności, która może skutkować powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowego zobowiązania względem Wykonawcy lub/ i jego podwykonawców.

- Zamawiający przekaże Inżynierowi, na czas wykonywania Przedmiotu Umowy, kopie Kontraktu, w odniesieniu do której Inżynier będzie wykonywał Przedmiot Umowy oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.

- Zamawiający przekaże Inżynierowi wszelkie posiadane informacje niezbędne do wykonania Umowy. Pozostałe informacje Inżynier będzie uzyskiwał we własnym zakresie.

- Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Inżynierowi w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Inżyniera jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera.

- Inżynier będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego na podstawie postanowień Kontraktu i OPZ.

- Inżynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiającego lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może powstrzymać się zapłatą wszelkich należności wymagalnych w momencie niewykonania tego zobowiązania. Powstrzymanie powyższe nie stanowi zwłoki Zamawiającego.

## § 9

[ZABEZPIECZENIE]

- Przed zawarciem Umowy Inżynier wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w kwocie stanowiącej równowartość 10 % Wynagrodzenia, na zasadach określonych w SIWZ.

- Zabezpieczenie zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Inżyniera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia.

- Zwrot 100 % Zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego dla Kontraktu.

- W trakcie trwania umowy Inżynier jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Inżyniera z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany Zabezpieczenia będzie ono spełniało wymagania określone w Przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy.

- W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Inżynier zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania Zabezpieczenia, lub nowe Zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z Zabezpieczenia.

- Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci ważność z jakiegokolwiek powodu w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Inżynier zobowiązany będzie do powtórnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w wezwaniu określonym przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru potrącić płatności należne Inżynierowi na poczet ustanowienia Zabezpieczenia albo odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność.

§ 10

[UBEZPIECZENIE]

- Przez cały okres obowiązywania Umowy, Inżynier obowiązany jest posiadać ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej (zarówno deliktowej jak i kontraktowej) w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy 00/100) (dalej: „Ubezpieczenie”).

- Inżynier zobowiązuje się do posiadania Ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, Inżynier ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dokumentów, potwierdzających ważność oraz ciągłość Ubezpieczenia.

- W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony:

  - uzyskać Ubezpieczenie na koszt Inżyniera, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie Inżyniera potrącić z Wynagrodzenia lub zaspokoić z Zabezpieczenia,

bądź:

  - wezwać Inżyniera do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność.

§ 11

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE]

1.         W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Inżyniera do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

- Inżynier zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za zwłokę w usunięciu wad dotyczących m. in. obowiązków Inżyniera  wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki licząc od upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1;

  - za utratę całości lub części dofinansowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera – w wysokości utraconego dofinansowania wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami związanymi z utraconym dofinansowaniem;

  - za brak podjęcia działań Inżyniera w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania pracy, niewłaściwego zachowania, niemożności lub niezdolności do wykonywania pracy, przez jego personel, w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy taki przypadek;

  - za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy taki przypadek;

  - za każdy przypadek zastąpienia osoby z kluczowego personelu wskazanego w ofercie nową osobą, która to osoba nie będzie posiadała dodatkowego doświadczenia w takiej ilości, za którą Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert – w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

  - niewywiązywanie się z obowiązków podczas okresu zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi np. za nieobecność podczas przeglądów w okresie zgłaszania wad, przeglądów gwarancyjnych, brak nadzoru nad usuwaniem usterek itp. w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych), za każdy taki przypadek;

  - w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu jakiekolwiek innego świadczenia Inżyniera objętego Umową, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde tego rodzaju zdarzenie.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości  lub części z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia.

- Za zwłokę w terminowym przekazywaniu Zamawiającemu dokumentów i raportów, w szczególności zgodnie z pkt VII OPZ, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż do kary uregulowanej w niniejszym ustępie nie stosuje się postanowień ust. 1.

- Zamawiający przewiduje możliwość anulowania kary, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem, iż Kontrakt zostanie zrealizowany w terminie z niego wynikającym.

- W przypadku nieobecności inspektorów nadzoru lub innych osób, których obecność jest wskazana podczas rady budowy, narad technicznych, odbiorów itp., niezorganizowania rady budowy lub narady technicznej, to wówczas Inżynier zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą nieobecność. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż do kary uregulowanej w niniejszym ustępie nie stosuje się postanowień ust. 1.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewypełnienia obowiązku nadzoru nad świadczeniami będącymi przedmiotem Kontraktu z częstotliwością wskazaną w OPZ Inżynier zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każde tego rodzaju zdarzenie. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż do kary uregulowanej w niniejszym ustępie nie stosuje się postanowień ust. 1.

- Inżynier zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobowych, rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera z jego zobowiązań.

- Jeżeli kary umowne naliczone na podstawie Umowy przekroczą równowartość 20 % Wynagrodzenia, Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera, może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić od Umowy w całym okresie jej obowiązywania bądź żądać stosownego obniżenia Wynagrodzenia. Odstąpienie dokonane z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Inżynier. Kary umowne naliczone do dnia odstąpienia z przyczyn wskazanych w ustępach powyższych będą należne Zamawiającemu niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inżyniera.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

- Strony wprowadzają limit kar umownych na poziomie 20 % Wynagrodzenia.

- Inżynier, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z winy Inżyniera.

- Inżynier będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych lub na zasadach opisanych w Umowie za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Kontraktu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## § 12

[PODWYKONAWSTWO]

1.    Inżynier przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Inżyniera przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. Zamawiający powiadomi Inżyniera o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, przy czym upływ tego terminu jest poczytywany jako odmowa.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Inżyniera z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- Inżynier w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne, choćby nawet Inżynier nie ponosił winy w wyborze podwykonawcy.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile są już znane, Inżynier podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w jego realizację. Inżynier obowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Inżynier jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Inżynier samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Inżyniera, który wykonuje Umowę bez udziału podwykonawców.

## § 13

[ZMIANY  UMOWY]

- Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy, pod rygorem nieważności, musi być dokonana na piśmie w formie aneksu.

- Inżynier niezwłocznie będzie informował Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie siedziby lub adresu zamieszkania, o każdej zmianie swoich przedstawicieli oraz numerów telefonów i innych danych kontaktowych. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przesłane pod ostatni adres podany uważa się za doręczone.

- Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

  - w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy:

    - o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z

Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;

    - o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

    - o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych usług/czynności nie jest Inżynierem,

    - o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego),

    - o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Inżyniera lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,

    - o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Inżyniera co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,

    - o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

    - o czas opóźnienia Inżyniera w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia, przeszkód prawnych, w szczególności wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego: ocen oddziaływania na środowisko i z zakresu ochrony środowiska oraz działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy;

    - przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Kontraktu, jak również przedłużenia trwania Kontraktu, bądź konieczności zawarcia Kontraktu z nowym wykonawcą;

    - działań lub/i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana, przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków lub zmiana terminu realizacji Projektu),

    - konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy,

- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

  - w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – w tym w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia; obniżenie Wynagrodzenia  nastąpi o wartość niewykonanej części Przedmiotu Umowy określonej na podstawie postanowień Umowy,

  - w razie zmiany stawki podatku VAT, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie, adekwatnej do zmiany wysokości stawki podatku VAT,

  - w przypadku zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,

  - w zakresie realizacji części Przedmiotu Umowy, który w Ofercie nie był przewidziany do wykonania przy udziale podwykonawców, a który na etapie realizacji Przedmiotu Umowy ma zostać wykonany przy pomocy podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 3 Strony dopuszczają także możliwość dokonywania następujących zmian Umowy:

  - zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany warunków mających wpływ na jego realizację, zmiany prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością uwzględnienia wpływu działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów),

  - gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,

W przypadkach wskazanych w punktach powyżej, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, Strony określą zmiany dostosowujące realizację Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej.

  - w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

    - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

    - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r., poz. 847 z późn. zm.)  lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami Umowy dokonanymi ma podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach, kierując się tym poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany dostosowujące realizację Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej.

- Niezależnie od postanowień ustępów powyższych, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy bądź zmian Przedmiotu Umowy spowodowanych W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP.

- Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

## § 14

[SIŁA WYŻSZA]

- Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

- W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności na które Strony nie mają wpływu, przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć, których nie można przypisać drugiej Stronie.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Inżynierowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

## § 15

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW]

1.   Zamawiający oraz Inżynier podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego i Inżynierem. Powyższe postanowienie nie jest zapisem na sąd polubowny.

- Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 30 dni.

- W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory wynikające z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.

## § 16

[PRAWA AUTORSKIE]

- W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie Inżynier przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy.

- Przeniesienie Praw Autorskich nastąpi z dniem wydania danego opracowania Zamawiającemu. Inżynier nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez Zamawiającego praw autorskich do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Inżyniera, ze względu na swe istotne interesy twórcze.

- Prawa Autorskie nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym, W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest utwór prawa autorskie do utworu przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania;

  - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;

  - w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. (3) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej

intranetowej i internetowej;

  - wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami;

  - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa.

- Z chwilą odbioru, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośnika, na których opracowanie zostało utrwalone. Strony uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Inżyniera przyjęcia utworu wykonanego przez Inżyniera oznacza podjęcie decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie utworu.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz, których Zamawiający przeniósł prawa autorskie lub udzielił licencji, co do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Inżyniera na podstawie Umowy, do wykonywania zmian w tym utworze.

- Inżynier z dniem wydania utworu przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zamawiający.

- Inżynier zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz innych podmiotów realizujących Projekt osobistych praw majątkowych w stosunku do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Inżyniera na podstawie Umowy, w tym w szczególności nie będzie żądał:

  - oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego utworu,

  - nienaruszalności treści i formy utworu, z uwagi na zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego opracowań,

  - nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

  - wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu utworu pierwotnego.

- Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.

- Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inżyniera, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Inżynier zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.

- W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności, Inżynier jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu

(z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Inżynierem konsultacji dotyczących dalszego postępowania.

- W przypadku wskazanym w ust.10. Inżynier niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie Prawo Własności Przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy lub całość Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona Prawa Własności Intelektualnej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. Inżynier pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.

- Z chwilą dokonania jakichkolwiek modyfikacji w utworach na skutek usuwania wad lub realizacji innych zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na polach eksploatacji wskazanych powyżej Inżynier przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do dokonywanych modyfikacji i utworów zmodyfikowanych oraz udziela prawa do wykonywania utworów zależnych

## § 17

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

- Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.

- O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia, postanowienia, ustalenia i decyzje wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie.

- Wszystkie ustne polecenia, postanowienia, ustalenia i decyzje nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

- Językiem obowiązującym w kontaktach między Zamawiającym a Inżynierem jest język polski.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności KC, Prawa Budowalnego oraz PZP.

- Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Inżynier nie może dokonać zbycia, zastawu, przelewu wierzytelności ani żadnych innych uprawnień i zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach w języku polskim, 1 dla Inżyniera i 2 dla Zamawiającego.

- Integralną częścią Umowy, regulującą zakres obowiązków Inżyniera są następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1 – SIWZ z załącznikami

  - Załącznik nr 2 – Oferta

- z tym, że w razie rozbieżności, pierwszeństwo stosowania ma Umowa.

Zamawiający                                                                                                                                Inżynier