| Oznaczenie sprawy: GKM.271.1.21.2018 | Załącznik nr 6 do SIWZ |
| --- | --- |

ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH OCZYSZCZANIA MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2019 – 2021

I. OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW I CHODNIKÓW.

KATEGORIA 1

Oczyszczanie obejmuje następujące ulice:

Jezdnie wraz z chodnikami:

Gen.W.Sikorskiego (od poczty do Rynku), Chełmińska (od Rynku do ul. Mickiewicza), Rynek – cała płyta i chodniki go okalające, Browarna, Wodna, Paderewskiego (od ul. Sikorskiego do numeru Paderewskiego 13 wraz z całym skrzyżowaniem z ulicą A.Mickiewicza oraz odcinek ul. Mickiewicza od nr 1 do 9.), Sądowa + parking przy kościele + parking po prawej stronie ul. Sądowej przy klubie „Włókniarz”, Kopernika, Szewska, Żeglarska (wraz ze schodami), Strzelecka (wraz ze schodami), Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Gen.J.Hallera (od Rynku do Mickiewicza), Tumska wraz z terenem pomiędzy bramą gotycką a wjazdem do ośrodka wypoczynkowego, Bł.Juty, parking przy ul. Łaziennej wraz z amfiteatrem zlokalizowanym przy plaży oraz do 3 metrów pobocza przy wszystkich ulicach w miejscach gdzie nie ma chodników.

Oczyszczanie placów, chodników i jezdni zlokalizowanych w ciągach ww. ulic będzie się odbywać na bieżącą przez całą dobę w całym okresie obowiązywania umowy tj. usuwane będą wszelkiego rodzaju odpady, psie odchody, chwasty itp.

KATEGORIA 2

Oczyszczanie obejmuje następujące ulice:

Jezdnie:

Rybaki wraz z parkingami, Dworcowa (od Sikorskiego do Polnej), ks.P.Skargi, św.Jana (wraz z parkingiem), droga wewnętrzna (osiedlowa) pomiędzy ulicami ks.P.Skargi i św.Jana, Frelichowskiego wraz z parkingami, Głowackiego, Kościuszki (od ul. Toruńskiej do ul. Słonecznej) wraz z parkingami, Sienkiewicza, Targowa, Górna, Paderewskiego (pozostała część), droga przy targowisku miejskim pomiędzy ulicami ks.P.Skargi i św.Jana, pozostała część ulicy Gen.J.Hallera oraz do 3 metrów pobocza przy wszystkich ulicach w miejscach gdzie nie ma chodnika.

Chodniki:

- przy Parku Wilsona ,

- przy ulicy św.Jana - strona nieparzysta od budynku Sienkiewicza 3b do ul. Dworcowej,

- przy ulicy Mickiewicza - strona nieparzysta przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, przy byłym Cmentarzu Ewangelickim oraz strona parzysta od posesji nr 6 do ul.Gen.J.Hallera oraz od ul. Bł. Juty do końca parkingu,

- przy ulicy Sikorskiego - od ulicy Dąbrowskiego do przejazdu kolejowego,

- przy ulicy Gen.J.Hallera - strona nieparzysta przy byłym cmentarzu ewangelickim oraz strona parzysta cała od ul. A.Mickiewicza do Polnej,

- przy ulicy Chełmińskiej tj. przy starym Cmentarzu Parafialnym i Pomniku Walki i Męczeństwa.

Prace na powyższych ulicach będą obejmowały oczyszczanie ww. ulic, chodników oraz do 3 metrów pobocza przy wszystkich ulicach w miejscach gdzie nie ma chodnika.

Oczyszczanie będzie się odbywać 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach do 1100.

Oczyszczanie ww. ulic, chodników oraz poboczy polegać będzie na każdorazowym zamiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwaniu wrastających chwastów (usuwanie chwastów nie dotyczy poboczy).

KATEGORIA 3
Oczyszczanie obejmuje następujące ulice:

Jezdnie:

Witosa, Owocowa, Lipowa, Polna, pozostała części ulic Dworcowej i Kościuszki, Ładownia, Moniuszki, Słowackiego, Piastowska, ulica Bydgoska (droga wewnętrzna od nr 37 do 41f), Reja, Reymonta, Kochanowskiego, Konopnickiej,    Prusa, Żeromskiego, Pułaskiego,    wszystkie ulice i łączniki na osiedlu „3 Maja” (osiedle pomiędzy ulicami Górna i 3 Maja tj. ulice: Traugutta, Broniewskiego, Chrobrego, Sobieskiego, Wł. Jagiełły, Mieszka I, Gen. Bema, Kazimierza Wielkiego, St. Batorego, B. Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka i St. Poniatowskiego).

Chodniki:

- przy ulicy 3 Maja obie strony w całości,

- przy ulicy Górnej - cała parzysta strona,

- przy ulicy Toruńskiej – strona nieparzysta od wejścia na Bulwar 1000-lecia do przejazdu kolejowego, strona parzysta od ul. Dąbrowskiego do końca chodnika,

- przy ulicy Dworcowej (od ul. Sikorskiego do ulicy ks.P.Skargi oraz od ul. Polnej do końca chodnika,

- przy ulicy ks.P.Skargi (od posesji nr 15 do ul. Dworcowej),

- przy ulicy Bydgoskiej (od placu Sybiraków do końca chodnika),

- przy ulicy Wyszyńskiego (strona parzysta na całym odcinku ul. Wyszyńskiego),

- przy ulicy Moniuszki (przy posesji nr 7),

- przy ulicy Sienkiewicza (strona parzysta od ul. ks.P.Skargi do ulicy Polnej),

- przy ulicy Chrobrego (obie strony na całej długości),

- przy ulicy Traugutta (obie strony od ul. Górnej do Chrobrego),

- przy ulicy Broniewskiego (obie strony od ul. Górnej do ul. Chrobrego),

- przy ulicy Jagiełły (obie strony na odcinku od ul. Traugutta do 3 Maja),

- przy ulicy Reja od ul. Głowackiego do Budynku Reja 1,

- przy ulicy Polnej od ul. Dworcowej do Sienkiewicza,

- przy ulicy Chełmińskie Przedmieście (strona nieparzysta od ul. Trakt do ul. Buczek),

- przy ulicy Gen.J.Hallera – strona parzysta od ul. Mickiewicza do Skargi,

- przy ul. Kościuszki – strona nieparzysta od ul. Plażowej do ul. Słonecznej.

Prace na powyższych ulicach będą obejmowały oczyszczanie jezdni oraz do 3 metrów pobocza przy wszystkich ulicach w miejscach gdzie nie ma chodnika.

Oczyszczanie będzie się odbywać 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i piątki w godzinach do 1100.

Oczyszczanie ww. ulic i chodników polegać będzie na każdorazowym zamiataniu, zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwaniu wrastających chwastów (usuwanie chwastów nie dotyczy poboczy). W przypadku dróg nieutwardzonych np. szlakowych, chwasty powinny być koszone raz w miesiącu od maja do października (dotyczy jezdni wraz z poboczami).

KATEGORIA 4

Oczyszczanie obejmuje następujące ulice:

Jezdnie:

Jarzębinowa, Plac Wiejski, Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Tretkowskiego, Kowalskiego, Pilatowskiego, Chrapka, Tischnera, Popiełuszki, Zagrodzkiego, Buczek, Kraszewskiego, Brzechwy, Orzeszkowej, Fredry, Szymborskiej, Turystyczna, Rekreacyjna, Pensjonatowa, Widokowa, Wczasowa, Spacerowa, Letniskowa, Cicha, Pogodna, Słoneczna, Jagodowa, Cukrownicza, Tęczowa, Działkowa, Ogrodowa, Kolejowa, Wagonowa, Towarowa, Za Torami, Fiołkowa, Hiacyntowa, Tulipanowa, i „Górna” (pomiędzy ulicami Chełmińskie Przedmieście i Górna).

Prace na powyższych ulicach będą obejmowały oczyszczanie jezdni oraz do 3 metrów pobocza przy wszystkich ulicach w miejscach gdzie nie ma chodnika.

Oczyszczanie będzie się odbywać 1 razy w tygodniu tj. w czwartek godzinach do 1500.

Oczyszczanie ww. ulic polegać będzie na każdorazowym zamiataniu (ulice o nawierzchni utwardzonej – asfalt, kostka,), zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwaniu wrastających chwastów (usuwanie chwastów nie dotyczy poboczy). W przypadku dróg nieutwardzonych np. szlakowych, chwasty powinny być koszone raz w miesiącu od maja do października (dotyczy jezdni wraz z poboczami).

Uwaga:

Wszystkie drogi utwardzone zawarte w powyższych Kategoriach oraz chodniki z Kategorii 1 (tam gdzie warunki techniczne na to pozwalają) powinny być min. 1 raz na miesiąc oczyszczane w sposób mechaniczny za wyjątkiem miesięcy zimowych, o ile drogi są pokryte śniegiem. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do oczyszczania ulic zamiatarką (zamiatarka powinna posiadać zraszacz oraz pojemnik na zbierane odpady) będzie o tym fakcie informował Zamawiającego w celu uzgodnienia godzin pracy zamiatarki.

Ponadto do obowiązku wykonawcy będzie należało również bezzwłoczne uprzątnięcie z wszystkich ww. ulic, placów i chodników przejechanych lub potrąconych zwierząt, i przekazanie ich do jednostki zajmującej się ich unieszkodliwianiem.

KATEGORIA 5 – ścieżki rowerowe

Oczyszczanie obejmuje następujące ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie miasta Chełmży tj.

- ul. Toruńska, od granic miasta do Bulwaru 1000-lecia przejazdu kolejowego (koszenie, zamiatanie, opryski),

- ul. Toruńska od budki dróżnika do Bulwaru (zamiatanie, opryski),

- ul. Bulwar 1000-lecia od ul. Toruńskej do podjazdu na ul. Łazienną (zamiatanie, opryski),

- ul.    Łazienna – podjazd (koszenie, zamiatanie opryski),

- ul. Gen.J. Hallera strona parzysta od ul. ks.P.Skargi do Polnej (koszenie, zamiatanie, opryski),

- ul. Polna od ul. Gen.J.Hallera do Chełmińskiego Przedmieścia (zamiatanie, opryski),

- ul. Chełmińskie Przedmieście od ul. Polnej do ul 3 Maja (koszenie, zamiatanie, opryski),

- ul. 3 Maja strona nieparzysta od ul. Chełmińskie Przedmieście do ul. Chrobrego i strona parzysta od ul. Chrobrego do granic miasta (zamiatanie, opryski, koszenie).

Zakres prace będzie obejmował:

- 5 krotnym koszeniu poboczy ścieżki o szerokości 2 mb – miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień w dniach 20-25,

- 6 krotnym zamiatanie części z kostki i zbieranie śmieci z koszonych poboczy – miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik w dniach 20-25,

- 2 krotnym opryskiwaniu środkiem chwastobójczym części z kostki – miesiące maj i lipiec w dniach 20-25.

II. OCZYSZCZANIE INNYCH TERENÓW ORAZ PRACE DODATKOWE.

1.        Trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach do 1500 oczyszczaniu polegającemu na zbieraniu wszelkiego rodzaju śmieci i usuwaniu wrastających chwastów (w oznaczonych przypadkach również 6 krotnemu obkoszeniu w ciągu roku tj. w ostatnim tygodniu każdego miesiąca w miesiącach maj – października) podlegać będą następujące tereny.

  - parking przy ul. Sikorskiego (przy nieruchomości Sikorskiego 47),

  - parking przy ul.Mickiewicza (obok posesji Mickiewicza 2) – łącznie z koszeniem,

  - parking przy ulicy Bydgoskiej (od nieruchomości Bydgoska 17 do ul. Frelichowskiego),

  - teren wraz z drogami pomiędzy ulicami Słowackiego a Wyszyńskiego – łącznie z koszeniem,

  - teren zlokalizowany pomiędzy ulicami Szewską, a Mickiewicza w okolicy garaży – łącznie z koszeniem,

  - chodnik pomiędzy parkingiem sklepu „Netto” (ul. Gen.W.Sikorskiego)    a ul. św.Jana,

  - parking przy skrzyżowaniu ul. Szewskiej i bł.Juty – łącznie z koszeniem,

  - tereny przy ul. ks.P.Skargi przy garażach – łącznie z koszeniem,

  - teren zielony przy ul. gen.Bema – łącznie z koszeniem,

  - łącznik pomiędzy ulicami Moniuszki i Piastowską – wraz z koszeniem,

  - wszystkie łączniki oraz wszystkie tereny zielone na osiedlu domów jednorodzinnych 3 Maja – wraz z koszeniem,

  - droga wewnętrzna przy parkingu zlokalizowanym przy ul. Rybaki (przy cmentarzu) – wraz z koszeniem,

  - teren ulicy Pilatowskiego – wraz z koszeniem.

  - wszystkie tereny zielone zlokalizowane na tzw. „osiedlu pisarskim” tj. przy ulicach: Reja, Reymonta, Kochanowskiego, Konopnickiej,    Prusa, Żeromskiego, Pułaskiego – wraz z koszeniem

- Trzy razy w tygodniu tj. poniedziałki, środy i piątki będą oczyszczane z wszelkiego rodzaju śmieci i wrastających chwastów wiaty i przystanki autobusowe zlokalizowane przy ulicach, 3 Maja, Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Mickiewicza, Toruńskiej, Dworcowej, Bydgoskiej i Wyszyńskiego. Ponadto wszystkie wiaty co dwa tygodnie (w drugim i    czwartym tygodniu miesiąca) w piątki, będą myte – okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

- W dniach 31 października, 1 listopada oraz 23-24 grudnia prowadzenie bieżącego oczyszczania terenów w obrębie Cmentarzy Parafialnych tj. terenów przy ul. Chełmińskiej i Rybaki (obchodzenie ww. terenów co 2-3 godziny do godziny 20, a w dniu 24 grudnia do godz. 16).

III. USUWANIE ŚMIECI Z KOSZY ULICZNYCH.

KATEGORIA 1

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach:

Gen.W.Sikorskiego (od poczty do Rynku), Chełmińska (od Rynku do ul. Mickiewicza), Rynek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia codziennie do godziny 900 (70 sztuk koszy na słupkach + 20 sztuk rozstawionych przez zamawiającego) .

UWAGA – w przypadku wystąpienia sytuacji przepełnienia koszy ulicznych po godzinie ich opróżnienia, powinny one zostać niezwłocznie opróżnione dodatkowo.

KATEGORIA 2

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach:

Browarna, Wodna, Paderewskiego (od Sikorskiego do Mickiewicza), Sądowa, Kopernika, Szewska, Strzelecka, Rynek Garncarski, Rynek Bednarski, Gen.J.Hallera (od Sikorskiego do Mickiewicza), Żeglarska, Tumska, Bł.Juty, Rybaki, teren przy parkingu tj. przy ulicach Gen.J.Hallera i Szewskiej.

W okresie od 15 maja do 15 września codziennie do godziny 900, a w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia dwa razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) do godziny 900 (70 sztuk koszy na słupkach)

UWAGA – w przypadku wystąpienia sytuacji przepełnienia koszy ulicznych po godzinie ich opróżnienia, powinny one zostać niezwłocznie opróżnione dodatkowo.

KATEGORIA 3

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach:

Dworcowa (od Sikorskiego do Polnej), Frelichowskiego, Bydgoska (od Sikorskiego do Wyszyńskiego), Dąbrowskiego, Toruńska, Mickiewicza, pozostałe część ulic Sikorskiego, Chełmińskiej, Paderewskiego i Hallera, Skargi, św.Jana, Głowackiego, Kościuszki (od Toruńskiej do Słonecznej), Sienkiewicza, Targowa, 3 Maja, Chrobrego, Broniewskiego, Traugutta, teren przy skrzyżowaniu ulicy Hallera i Mickiewicza.

W okresie od 15 maja do 15 września co dwa dni – trzy razy w tygodniu do godziny 900, a w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia co trzy dni – dwa razy w tygodniu do godziny 900 (90 sztuk koszy na słupkach)

KATEGORIA 4

Usuwanie śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych przy następujących ulicach:

Chełmińskie Przedmieście, Witosa, Owocowa, Trakt, Lipowa, Jarzębinowa, Plac Wiejski, Buczek, Polna, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego, Kowalskiego, Chrapka, Tischnera, Popiełuszki, Moniuszki, Piastowska, Słowackiego Konopnickiej, Kochanowskiego, Żeromskiego, Pułaskiego, Kraszewskiego, Brzechwy, Orzeszkowej, Fredry, Szymborskiej, Reja, Depczyńskiego, Malewskiego Władysławskiego, Dorawy, pozostałe części ulic Bydgoskiej, Plażowej, Dworcowej i Kościuszki, oraz przy ulicach na osiedlu domków jednorodzinnych 3 Maja (z wyłączeniem ulicy Chrobrego, Broniewskiego i Traugutta).

W okresie od 15 maja do 15 września dwa razy w tygodniu - co trzy dni, w okresie od 1 stycznia do 14 maja i od 16 września do 31 grudnia jeden raz w tygodniu (70 sztuk na słupkach).

Uwaga:

Wykonawca ma obowiązek rozstawienia na terenie miasta Chełmży 300 sztuk estetycznych koszy (300 sztuk mocowanych do słupka) oraz utrzymania ich na stałym poziomie i w estetycznym stanie przez cały okres związania umową.

Ponadto wykonawca ma obowiązek opróżniania 26 sztuk koszy rozstawionych przez Zamawiającą na Rynku oraz pomoście spacerowym. Wykonawca będzie miał również obowiązek malowania i naprawy koszy Zamawiającej lub ich wymiany w przypadku ich kradzieży lub zniszczenia.

Ponadto Wykonawca rozstawi kontenery (1100 litrowe) na terenie miasta Chełmży w następujących miejscach i terminach:

- w dniach od 30 października do 2 listopada należy rozstawić cztery kontenery o poj. 1100 litów w obrębie Cmentarzy Parafialnych tj. przy ul. Chełmińskiej 3 szt. i Rybaki 1 szt. (kontenery w ww. terminie należy opróżniać codziennie),

- w miesiącu lipcu na okres 4-dniowy (szczegółowy termin zostanie podany wykonawcy w mies. czerwcu) należy zostawić sześć kontenerów o pojemności 1100 litrów oraz dwa zamknięte pojemniki KP-7 w obrębie Bulwaru 1000-lecia (lokalizację wskaże zamawiający), kontenery w ww. terminie należy opróżniać codziennie,

- w dniach od 30 października do 2 listopada należy rozstawić cztery kontenery o poj. 1100 litów w obrębie Cmentarzy Parafialnych tj. przy ul. Chełmińskiej 3 szt. i Rybaki 1 szt. (kontenery w ww. terminie należy opróżniać codziennie),

- w dniu 11 listopada należy rozstawić dwa kontenery na Rynku,

- w dniach 31 grudnia – 1 stycznia należy rozstawić dwa kontenery o poj. 1100 litów na Rynku.

Uwaga:

Wszystkie odpady zebrane podczas realizacji ww. usług należy utylizować w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.

Tereny objęte 1 Kategorią oczyszczania – mapa pomocnicza